## Slide 1: Gestão Energética dos Ar-Condicionados das Salas de Aula do Prédio Paulo Freire via IoT
Acompanhamento da implementação
Código: UFMA-EC-SD-2026-001
Natureza: Projeto Acadêmico (Sistemas Distribuídos)
Curso / Instituição: Engenharia da Computação – UFMA
Equipe: Nilton Maciel Mangueira | Cleila Monteiro Dutra Galiza | Guilherme de Aquino Pacheco | Raniere Mendes dos Santos | Tereza Clarice da Silva Rocha
Professor: Prof. Luiz Henrique Neves Rodrigues
Local: Prédio Paulo Freire — Campus Dom Delgado, UFMA, São Luís — MA

## Slide 2
Objetivo
Monitorar temperatura, umidade, luminosidade e presença.
Controlar ar-condicionado e iluminação automaticamente.
Reduzir desperdício energético em salas de aula.
Integrar MQTT, Node-RED, ESP32/Wokwi e InterSCity.

## Slide 3
O que já está funcionando
Infraestrutura Docker com Mosquitto, Node-RED e simulador.
Simulador C++ com três salas.
Painel web para monitoramento e controle.
Comunicação MQTT via tópicos de sensores e comandos.
Automação por presença, setpoints e temporização.

## Slide 4
Automação implementada
Com presença: luz liga imediatamente.
Com presença contínua por 30s: AC liga.
Sem presença por 30s: luz e AC desligam.
Setpoints controlam:
  temperatura do AC;
  umidade;
  luminosidade.

## Slide 5
Status atual
Item | Status
Docker + Mosquitto | Concluído
Simulador C++ | Concluído
Painel web | Funcional
Node-RED | Parcial
Documentação | Parcial
Testes formais | Parcial
InterSCity | Parcial / prioridade alta
ESP32 + PlatformIO + Wokwi | Pendente

## Slide 6
Pendência
Simulação ESP32 com PlatformIO e Wokwi
Ainda falta implementar:
projeto PlatformIO;
circuito Wokwi;
DHT22 para temperatura e umidade;
PIR para presença;
SCT-013 para corrente elétrica;
relé virtual;
transmissor IR;
firmware MQTT no ESP32.

## Slide 7
Prioridades
Ativar comunicação com InterSCity.
Cadastrar salas e UUIDs.
Enviar telemetria e eventos de controle.
Criar simulação ESP32 com PlatformIO/Wokwi.
Consolidar payload MQTT/HTTP.
Documentar e executar testes C1 a C5.

## Slide 8
Cronograma resumido
Período | Entrega
28/05 a 03/06 | InterSCity
01/06 a 12/06 | ESP32, Wokwi e MQTT final
05/06 a 12/06 | Node-RED e dashboard
16/06 a 21/06 | Testes finais e ajustes

## Slide 9
Próximos passos
Implementar e validar InterSCity com envio real de telemetria.
Implementar ESP32/Wokwi como simulação oficial do projeto.
Alinhar payloads finais entre MQTT, Node-RED e InterSCity.
Formalizar testes com evidências.
Preparar demonstração final.